ПРОТОКОЛ

проведения общественных (публичных) слушаний

 по проекту технического перевооружения здания

 ОПФР по Республике Алтай

г. Горно-Алтайск 7 февраля 2019 г.

 Общественные слушания проводятся в целях формирования позитивного общественного мнения, направленного на адекватное понимание целей строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПФР, как особо значимых социальных объектов и на основании Распоряжения Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 12 ноября 2014 г. № 501ра.

 **Место проведения общественных (публичных) слушаний**: ОПФР по Республике Алтай, адрес: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 15/1, каб. 101 (конференц-зал).

 **Дата проведения общественных (публичных) слушаний:** 7 февраля 2019 г.

 **Время проведения общественных (публичных) слушаний:** с 11-00 до 11-40 местного времени.

 **Объект общественных (публичных) слушаний:** обсуждение проекта технического перевооружения здания ОПФР по Республике Алтай.

 **Место нахождения объекта общественных (публичных) слушаний:** 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.41/1.

 **Организатор проведения общественных (публичных) слушаний:** Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Алтай.

Во время общественных слушаний осуществлялась аудио- и видеозапись.

На собрании в свободном доступе предоставлены информационные материалы с описанием проекта проведения технического перевооружения здания.

**Информирование населения и общественности**: 30 января 2019 года на официальном сайте Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Алтай опубликовано объявление о проведении общественных (публичных) слушаний (http://www.pfrf.ru/branches/altai/news/~2019/01/30/175161).

**Организационный комитет ОПФР по Республике Алтай:**

**Председательствующий:** Агеев Олег Валерьевич – управляющий отделением.

**Секретарь:** Казанцева Мария Владимировна – руководитель группы по осуществлению закупок.

**Члены организационного комитета:**

Анисимов Алексей Евгеньевич – заместитель управляющего;

Бочкарева Евгения Ивановна – главный специалист-эксперт административно-хозяйственного отдела;

Варванец Андрей Валентинович – руководитель группы по взаимодействию со средствами массовой информации;

Жуков Игорь Леонидович – руководитель юридической группы;

Иванов Константин Георгиевич – начальник административно-хозяйственного отдела;

Ивлева Валентина Ивановна – заместитель управляющего отделением;

Каташева Ольга Борисовна – главный бухгалтер–начальник отдела казначейства;

Кравец Оксана Владимировна – начальник Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Горно-Алтайске РА;

Паршуткин Евгений Анатольевич – начальник отдела информационных технологий;

Пустогачев Марат Антонович – начальник отдела по защите информации;

Скляров Андрей Анатольевич – заместитель управляющего отделением;

Юдакова Елена Петровна – начальник бюджетного отдела.

**Участники общественных (публичных) слушаний:**

Гайдабрус Мария Павловна – член Межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов»;

Ивашкин Алексей Сергеевич – Председатель Межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов»;

Казанина Галина Васильевна – член Регионального отделения МОО «Союз пенсионеров России»;

Кремер Константин Адамович – председатель Регионального отделения МОО «Союз пенсионеров России»;

Ошлыкова Лидия Карловна – член Общества репрессированных «Мемориал»;

Яимов Игорь Эжерович – Депутат Городского Совета депутатов.

I. Председатель общественных слушаний Агеев Олег Валерьевич открыл общественные (публичные) слушания.

Председательствующий огласил порядок проведения общественных слушаний, согласно которому слово сначала предоставляется представителям ОПФР по Республике Алтай для доклада по основным вопросам общественных слушаний.

После этого слово предоставляется участникам общественных слушаний для аргументации своих предложений, замечаний по обсуждаемому проекту. Выступления участников заканчиваются устными вопросами участников к представителям Заказчика.

Председательствующий пояснил, что в 2015 году по итогам проведения электронного аукциона Отделение ПФР по Республике Алтай приобрело административное здание, расположенное по адресу: Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 41/1. Приобретенное здание было возведено для расположения в нем торговых площадей, и не было приспособлено для зданий социальной направленности.

Функций, возлагаемых на ПФР с каждым годом становится больше, мы переходим на электронизированное оказание государственных услуг, внедряется очень много новых программных комплексов, информационных систем, баз данных, что сопряжено с необходимостью совершенствования материально-технического оснащения, ведь это в первую очередь будет положительно сказываться на качестве государственных услуг, которые мы оказываем населению.

С 1 января 2020 года, по итогам оптимизации территориальных Управлений ПФР Республики Алтай в этом здании планируется разместить Центр по назначению, перерасчету и выплате пенсий, проведение технического перевооружения позволит к указанному времени полностью подготовить здание к эксплуатации и выполнению Центром, возложенных на него задач.

II. Председательствующий пригласил первого выступающего, напомнив всем присутствующим о возможности задавать вопросы по объекту общественных слушаний.

Первый выступающий – Скляров Андрей Анатольевич, заместитель управляющего отделением.

В целях максимально эффективной эксплуатации приобретенного в 2015 году здания общей площадью 979,8 м.кв. требовалось провести его техническое перевооружение. Работы по техническому перевооружению здания проводились в несколько этапов, по мере бюджетного финансирования.

В 2016 году после общественных слушаний был проведен аукцион в электронной форме, по итогам которого заключен государственный контракт на техническое перевооружение, включающее в себя выполнение работ по созданию системы мультизонального кондиционирования.

В 2017 году, также после публичного обсуждения был проведен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания, который включал в себя его полную внутреннюю отделку и перепланировку, устройство систем отопления, водоснабжения и водоотведения, приточно-вытяжной вентиляции, монтаж силового оборудования и освещения.

На 2019 год Отделению выделены лимиты бюджетных обязательств в размере 7 395 500 рублей на проведение завершающего этапа технического перевооружения здания – создание системы бесперебойного и гарантированного электропитания.

Система бесперебойного и гарантированного электропитания, необходима для надлежащей работы и сохранности компьютерной техники, оборудования локально-вычислительной сети, корпоративной сети передачи данных, ведомственной телефонной сети.

Более подробно о видах работ, которые будут проведены на объекте технического перевооружения расскажет второй выступающий – Паршуткин Евгений Анатольевич, начальник отдела информационных технологий.

Система бесперебойного и гарантированного электропитания позволят обеспечить здание стабильным электропитанием, которое будет включать в себя резервирование электроснажения, а также построение защищённой от помех и внешних факторов (грозы) электрической сети здания.

В здании будут установлены электроприемники, по степени обеспечения надёжности они будут относится к 1-ой и к 1-ой особой группе категорий надёжности. Электропотребители особой группы 1 категории надёжности резервируются источником бесперебойного электропитания.

Для распределения электроэнергии предусматривается установка распределительного щита, с устройством автоматического включения резервного питания.

Также будут выполнены следующие виды работ:

- монтаж распределительных щитов и щитов серверной, этажных щитов компьютерного питания, щита подключения дизель-генераторной установки; монтаж дизель-генераторной установки;

- монтаж кабеленесущих трасс, горизонтальных и вертикальных лотков, закладных деталей;

- монтаж сети компьютерного питания, прокладка кабеля, установка розеток в кабельном канале. Сеть компьютерного питания подключается через ИБП (источник бесперебойного электропитания);

- монтаж системы технологического заземления для телекоммуникационного оборудования, для чего устанавливается шкаф с шиной технологического заземления, которая соединяется с вновь монтируемым комплектом заземления.

Все электромонтажные работы будут выполнены в соответствие с действующими правилами нормами ПУЭ, ПЭЭП, СНиП 3.05.06-85.

III. После выступления представителей ОПФР по Республике Алтай председательствующий Агеев Олег Валерьевич объявил о переходе к заслушиванию вопросов от участников общественных слушаний.

Вопрос 1. Ошлыкова Л.К. и Яимов И.Э. Когда предусмотрен ввод здания в эксплуатацию?

Ответ (Агеев О.В.): Начало частичной эксплуатации здания назначено на второе полугодие 2019 года.

Вопрос 2. Ивашкин А.С. Сколько зданий принадлежит Отделению на праве оперативного управления?

Ответ: (Агеев О.В.) Это второе здание.

Вопрос 3. Ивашкин А.С. Будут ли размещаться архивы в новом здании? Ведь большая часть документов ОПФР это документы с длительным сроком хранения, и потребность в архивных площадях наверняка существует.

Ответ: (Ивлева В.И.) Да, это действительно так, пенсионные дела хранятся 75 лет. В новом здании будет находится архив действующих дел.

Вопрос 4. Ивашкин А.С. Где будут находится клиентская служба в г.Горно-Алтайске?

Ответ: (Агеев О.В.) Клиентская служба УПФР в г. Горно-Алтайске останется на прежнем месте.

Другие выступающие:

Председатель регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» Кремер К.А. поддержал проект технического перевооружения здания, выразил надежду на завершение подготовки здания к эксплуатации.

До начала общественных слушаний предложений, замечаний по предмету общественных слушаний не поступало. В ходе общественных слушаний предложения и замечания не поступили.

**IV. В прениях все участники общественных слушаний одобрили представленный проект на проведение технического перевооружения административного здания с обсужденными характеристиками.**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Предложение/замечание |
| Ивашкин А.С. | Проект поддерживаю |
| Гайдабрус М.П. | Проект поддерживаю |
| Казанина Г.В. | Проект поддерживаю |
| Кремер К.А. | Проект поддерживаю |
| Ошлыкова Л.К. | Проект поддерживаю |
| Яимов И.Э. | Проект поддерживаю |

**V. Подведение итогов общественных слушаний**

Председательствующий отметил, что повестка общественных слушаний исчерпана и цели общественных слушаний достигнуты. Так как у участников общественных слушаний более не осталось вопросов, замечаний и предложений, председатель объявил общественные слушания по проекту проведения технического перевооружения здания ОПФР по Республике Алтай, расположенному по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 41/1 состоявшимися и оконченными.

Председательствующий также сообщил, что протокол подлежит опубликованию на официальном сайте ОПФР по Республике Алтай, а участникам общественных слушаний будет предоставлена возможность ознакомится с протоколом и получить его копию.

Приложение: список участников, присутствовавших на общественных слушаниях, на 1 л. в 1 экз.

Председатель

организационного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Агеев

Секретарь

организационного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Казанцева