УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ОПФР

по Еврейской автономной области

В.А. Тугаринов

24.02.2015

Заключение

по результатам общественных слушаний по вопросу рассмотрения материалов  по проведению капитального ремонта здания ОПФР по Еврейской автономной области по ул. Шолом-Алейхема, 45

г. Биробиджана

- Сведения  о материалах по проведению капитального ремонта здания ПФР, представленных на общественных слушаниях.

Здание ГУ-ОПФ РФ по ЕАО построено в 1996 году. Общая площадь здания 3484,7 кв.м. В здании располагаются две организации: государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по ЕАО и государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по г. Биробиджану и Биробиджанскому району ЕАО. Общая численность работающих 170 человек.

Последний капитальный ремонт здания выполнен в 2006 год. Сметная стоимость выполненных работ составила - 9035,4 тыс. рублей (2,59 тыс. рублей за 1м2).  Расходы по капитальному ремонту в 2015 году планировались в 2012 году по укрупненным федеральным расценкам с учетом межремонтного периода, установленного ПФР  из расчета 8-10 лет, и составили  8300,0 тыс. рублей (5.8 тыс. рублей за 1м2).

Для справки, средняя стоимость работ по капитальному ремонту зданий в Еврейской автономной области составляет 12-12.5 тыс. рублей.

По мере выделения бюджетных ассигнований ПФР  на проведение капитального ремонта средств, в план – график закупок на 2015 год будут внесены изменения с информацией о планируемых работах, стоимости и сроках их выполнения. Работы планируется выполнить в мае – сентябре 2015года. Исполнитель,   согласно ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, будет определен путем проведения аукциона в электронной форме.

Нами подготовлена предварительная документация (локальные сметные расчеты, техническое задание) для проведения аукциона, которые будут скорректированы после утверждения лимитов денежных средств. Прилагаемые предварительные локальные сметные расчеты предусматривают снижение (от ранее планируемых) объемом и затрат на 12,4%. Так же мы рассчитываем, что в результате аукциона стоимость планируемых работ будет скорректирована в сторону понижения.

Локальные сметные расчеты выполнены с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР) база 2001года с пересчетом в текущие цены согласно коэффициенту, утвержденного Минстроем РФ от 13.11.2014 № 25374-10р/08 на 4 квартал 2014 года для Еврейской автономной области. Стоимость материалов – согласно федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ).

Планируемые работы вызваны необходимостью снижения эксплуатационных расходов, обеспечения эксплуатационной надежности здания, устранения причин естественного физического и морального износа и с учетом межремонтного периода.

- Сведения о сроках, месте проведения и участниках общественных слушаний

Общественные слушания состоялись 17.02.2015 в 19.00 часов по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема,45, конференц-зал (каб. 316).

Информация о проведении слушаний была размещена 02.02.2015 года на сайте Отделения, и на информационном стенде «бегущая строка» на фасаде здания, а также направлены приглашения.

На слушаниях присутствовали:

1. Самков Валерий Анатольевич- начальник Управления архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области.

2. Шавернев Игорь Валерьевич — руководитель Общероссийского общественного движения «Народный фронт» За Россию»

3.  Акименко Артем Викторович — председатель Федерации профсоюзов ЕАО.

4. Губчик Валерий Александрович- председатель областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов ЕАО.

5. Лысенко Наталья Николаевна — председатель Регионального отделения общественной организации союза пенсионеров России по ЕАО.

6. Кушнарёв Александр Владимирович — председатель Областного общества инвалидов.

7.  Афанасов Павел Викторович -  редактор еженедельника «Газета объявлений»

8. Лиснянская Екатерина Валерьевна — координатор по проектной работе.

Вопросы поступили от регионального отделения Общероссийского

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

1. Когда был проведен предыдущий капитальный ремонт в здании ГУ- ОПФ РФ по ЕАО и какова была сумма денежных средств, потраченных на его проведение;

2. В какой период времени в течение 2015 года планируется проведение капитального ремонта здания ГУ -ОПФ РФ по ЕАО;

3. Каков размер суммы денежных средств, запланированных на проведение капитального ремонта здания ГУ — ОПФ РФ по ЕАО в 2015 году;

4. Какой способ определения исполнителя для проведения капитального ремонта здания ГУ — ОПФ РФ по ЕАО в 2015 году будет выбран при размещении закупки;

5. Внесены ли изменения в план-график на 2015 год сведения о закупке, связанной с проведением капитального ремонта здания ГУ — ОПФ РФ по ЕАО в 2015 году;

6. Готовится ли Вашими специалистами документация для размещения закупки, связанной с проведением капитального ремонта здания ГУ — ОПФ РФ по ЕАО в 2015 году в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

7. Планируются ли какие-либо изменения при определении стоимости ремонта здания ГУ -ОПФ РФ по ЕАО, в связи со сложной экономической ситуацией в стране.

На все поступившие вопросы были даны ответы в письменном виде.

Предложений и замечаний участников общественных слушаний   не поступало.

Представленные  материалы по проведению  капитального ремонта здания ОПФР по ЕАО были одобрены участниками слушаний.

По результатам общественных слушаний решили:

- считать общественные слушания состоявшимися.

Управляющий           ОПФР                 ___________________       ___________________

(подпись)                                         (ф.и.о.)