Капитальный ремонт помещений ОСФР по Республике по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5 (выборочный)

Отделением СФР (далее - Отделение) по Республике Карелия на период 2026-2027 гг. запланированы мероприятия по капитальному ремонту помещений по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5:

2026 год - подготовка проектной документации, в т.ч. получение положительного заключения государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;

2027 год - выполнение работ по капитальному ремонту помещений.

Здание нежилое пятиэтажное кирпичное (+ технический этаж и подвал) 1994 года постройки.

Общая площадь помещений – 4090,2 кв.м.

Помещения 3-5 этажей и технический этаж используются Отделением на праве оперативного управления с 2008 года.

Помещения 1, 2 этажа приобретены в 2019 году, капитальный ремонт не проводился.

Цель проведения капитального ремонта:

- создание комфортных условий обслуживания граждан и страхователей;

-  повышение показателей по доступности для маломобильных групп населения;

- улучшение условий труда для сотрудников Отделения;

- поддержание помещений и имущества в исправном состоянии.

Всего по данному адресу размещаются 311,4 штатных единиц, в т. ч. 238,6 — специалистов Отделения, 43,0 — специалиста КС, а также МОП: 12,2 — служащих; 17,6 вспомогательных и технических должностей.

Численности граждан – 257 663 чел. и страхователей – 23764 , на обслуживание которой рассчитан объект СФР;

Перечень государственных услуг, которые предоставляются гражданам и страхователям на объекте СФР:

- услуги, связанные с индивидуальным (персонифицированным) учетом в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования

- услуги, связанные с установлением и выплатой пенсий, с предоставлением социальных выплат с реализацией прав на формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной пенсии

- услуги, связанные с реализацией прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,

- услуги, связанные с реализацией прав на дополнительные меры государственной поддержки семей, а также предоставление государственных пособий гражданам, имеющих детей

- услуги, связанные с реализацией прав на меры социальной поддержки инвалидов, с реализацией прав на обеспечение по обязательному социальному страхованию

В рамках капитального ремонта будут предусмотрены  следующие мероприятия:

1. Перепланировка входной группы с учетом разделения потоков сотрудников и посетителей КС:

с целью антитеррористической защищенности и обеспечения комфортного посещения необходимо разделить потоки клиентов и сотрудников Отделения на центральном входе в здание, которое будет включать в себя разделение тамбура и холла на две зоны); а также  предусмотреть устройство проема из пом. 16 в пом. 17 1 этажа;

2. Перепланировка помещений клиентской службы:

объединение небольших помещений, устройство новых перегородок, в т.ч. с учетом перемещения серверной  1 этажа в серверную 4 этажа;

3. Ремонт крыльца и входной группы с заменой пандуса:

замена основания и конструкций,  финишного покрытия из гранитных плит, монтаж нового ограждения наружной лестницы соответствующего противопожарным требованиям (пути эвакуации) и требованиям доступности МГН, в т.ч. обустройством тактильно обозначенных путей следования МГН (тактильные контрактные плитки уличного исполнения, контрастные полосы, указатели направления движения и пр.);

4. Замена оконных блоков 1, 2 этажа;

5. Ремонт отделки помещений 1 и 2 этажа;

6. Замена дверных блоков в помещениях 1-3 этажей и санузлов:

  - замена внутренних существующих дверей на тип «финские» согласно назначению помещений с учетом требований для МГН.

2) внутренние в специальные помещения (архивы, серверные, щитовая) металлические по согласованию с Заказчиком;

3) Дверные блоки входной группы - в соответствии с действующими требованиями по пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения;

7. Ремонт сетей электроснабжения:

1. Замена алюминиевого кабеля 1, 2 этажа в полном объеме;

2. Подвод электропитания ко всем рабочим местам, кабинкам, зонам и т.д.;

3. Устройство мест для подзарядки  электронных устройств  (гаджетов) посетителей Клиентской службы;

4. Модернизация  существующих электрощитов (ЩС, ЩА) (по результатам обследования);

5. Установка светодиодного электроосвещения, соответствующего современным нормам и правилам;

6. Замена розеток, выключателей в ремонтируемых помещениях с разделением электрических сетей на бытовые, компьютерные, сети для подключения кондиционеров;

7. Предусмотреть перераспределение эл/сетей и объединение их в одну в целях подключения на автоматический ввод резервного питания с силовых контактов дизель-генераторной электростанции (ДГЭ) для работы Клиентской службы (1 этаж) на период отключений электроэнергии (с учетом распределения мощности и подключения к необходимому для её работы оборудованию в серверной);

8. Предусмотреть установку системы автоматического ввода резерва (автоматическое переключение с основного источника на резервный - установку системы АВР);

8. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения:

замена трубопроводов, оборудования, арматуры;

замена поэтажных пожарных шкафов;

9.Ремонт лифта:

устройство проемов для открывания на 2, 3, 4 этажах (необходимо устройство порталов для лифта на каждом этаже здания для возможности перемещения грузов).

Все принимаемые проектные решения будут выполнены в соответствии с  требованиями пожарной безопасности, доступности для маломобильных групп населения и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Ориентировочная площадь помещений, подлежащая капитальному ремонту, составляет 1630,4 м.кв.

Стоимость проектных работ, планируемых к выполнению в 2026 году, в том числе проведение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости, составляет 922,1 тыс. руб. (на основании сборника базовых цен на проектные работы).

Предельная стоимость капитального ремонта составит 34775,05*1630,4=56697241,52 рублей,

где 34 775,05 рублей - средняя стоимость за 1 кв. м. капитального ремонта, рассчитанная на основании объектов-аналогов за 2024-2025 гг. (см. Табл.1)

Табл. 1

| № п/п | Наименование объекта | Площадь капитального ремонта, м2 | Стоимость капитального ремонта, руб. | Стоимость 1 м2, руб. | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт помещений ОСФР по Республике Карелия по адресу: г. Кемь, пр-кт Пролетарский, д. 21 | 163,3 | 9 222 100 | 56 473,36 | 2026 |
| 2 | Капитальный ремонт входных зон, помещений и инженерных систем в здании ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 14 | 725,7 | 23 968 610,00 | 33 028,26 | 2025 |
| 3 | Капитальный ремонт помещений для размещения молодежного центра в рамках реализации программы «Регион для молодых», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 58 | 1151,21 | 45 629 850,00 | 39 636,43 | 2025 |
| 4 | Капитальный ремонт помещений третьего и четвертого этажей блока «В» ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова», расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр-т Лесной, 40 | 393,1 | 8 372 980,95 | 21 299,88 | 2025 |
| 5 | Выполнение работ по капитальному ремонту в здании Карельского филиала ФБУ «Тест-С.-Петербург», расположенном по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, дом 5 (перепланировка подвального помещения) | 448,0 | 10 499 915,00 | 23 437,31 | 2025 |
| Средняя стоимость капитального ремонта 1 м.кв. |  |  |  | 34775,05 | х |

Итого сметная стоимость капитального ремонта объекта не должна превышать  56697,2+922,1=57619,3 тыс.руб. (в т.ч. подготовка проектной документации и получение положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости).

Одной из обязанностей Отделения, как собственника помещений,  является поддержание помещений и имущества в исправном состоянии. Устранение неисправностей, изношенных элементов помещения, восстановление их на более долговечные и экономичные, улучшающие тем самым эксплуатационные показатели ремонтируемого помещения. При этом осуществляется экономически целесообразная модернизация используемых помещений здания, улучшение планировки.

Считаем целесообразным рассмотреть возможность проведения капитального ремонта в помещениях  здания по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева,5 с целью более эффективного и рационального использования имеющихся в Отделении площадей.